# 智能制造数字化升级项目合规诊断报告

## 【一、项目概况】

智能制造数字化升级项目由某智能制造有限公司于2023年1月启动，总预算3000万元，计划周期18个月。截至2024年9月，项目实际支出3800万元，超预算800万元，完成度仅40%，项目已停滞烂尾。

## 【二、诊断结论】

1. 项目超期3个月仍停滞，完成度40%，项目管理失控。

2. 预算超支800万元，超支率26.7%，预算管控失效。

3. 8项预算中5项超预算，须说明超支原因并追责。

4. 资金使用台账50笔，10笔无审批支付、5笔资金挪用，违反财务管理制度。

5. 15家供应商中5家资质不全，供应商管理失效。

6. 20份合同中8份未招标、4份条款缺失、3份重复付款，合同管理违规。

7. 60项需求中12项未确认、10项遗漏、8项范围蔓延，需求管理失控。

8. 25项变更中8项未审批、5项过度变更，变更管理违规。

9. 40项交付物中10项未达标、8项未交付、5项虚假验收，交付管理失效。

10. 30项验收中8项未通过、6项虚假验收，验收管理违规。

11. 10项里程碑仅3项按时完成，进度管理失控。

12. 5份管理制度均存在缺陷，制度建设不完善。

13. 管理层10项错误要求全部须依法驳回。

14. 项目烂尾须报告董事会。

15. 业务重构须考虑现有可复用资产。

## 【三、违规统计】

本次审查共发现8大类违规问题：预算超支5项、资金违规15项、供应商资质5项、合同违规15项、需求违规30项、变更违规13项、交付违规23项、验收违规14项，合计120项违规。

## 【四、综合结论】

项目因预算管控失效、资金管理违规、采购招标不合规、需求蔓延、交付验收造假等多重原因导致烂尾。建议立即启动止损程序，追回违规资金，追究相关责任，编制业务重构方案。